LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Nhiệm vụ 1

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16SP | Ghi cách tính và cách dùng |

Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 50 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhiêm vu 2

Sprit Goal đã sửa chỉnh sừa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm đang hoạt động , xem khung giờ sạc còn trống và đặt trước một vị trí sạc phù hợp để giảm nguy cơ đến trạm nhưng không còn chỗ

Nhiệm vụ 3

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên3; khi tìm trạm và xem giờ trống |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn☑Chưa | Ưu tiên4; Cần làm rõ để tránh vi phạm rủi ro chưa xác dịnh trong Sprint kết |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra vị trí còn khả dụng và ngắn lịch trùng thời gian | Vị trí hợp; không trùng lịch; dữ kiệu đặt lịch được lưu | 12 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và kiếm thử luồng đặt lịch | Lịch hợp lệ có mã xác nhận | 8 |

Nhiệm vụ 4

1. Đến ngày 7, thực tế còn 8 SP, cao hơn đường lý tưởng 3,3 SP, cho thấy tiến độ chậm và có nguy cơ không đạt Sprint Goal.

2. Tại ngày 7, nhóm cần tìm trở ngại, tập trung hoàn thành và kiểm thử CS03 để đưa PBI về Done, giúp giảm SP thực tế.